Global Forex Insight 汇率展示网站开发计划（作业专用）

本计划基于课程项目要求，结合汇率展示网站初步设想，完善后形成可直接落地的开发方案，含数据源推荐、分阶段计划及合规要点，完全覆盖项目15%的所有评分要求。

# 一、项目完善方案（贴合作业要求）

## 1.1 项目主题

Global Forex Insight（全球外汇洞察）—— 类Google News的聚合式汇率信息平台，核心是聚合实时汇率数据、权威汇率分析新闻，实现交互功能与拼写检查，同时通过LLM生成代码并完成对比分析。

## 1.2 核心功能完善（覆盖所有评分点）

### （1）汇率数据展示（占比3%）

实时汇率面板：支持100+主流货币双向兑换，清晰显示中间价、银行买入价、银行卖出价，标注数据更新时间（精确到分钟）。

历史走势图表：提供日、周、月、年四种时间维度，可通过日期筛选器自定义查询区间，展示汇率变化曲线，标注关键点位（如当日最高/最低价）。

货币对比工具：支持同时选择3种货币，直观展示其对基准货币（如美元）的实时汇率、当日涨跌幅及近7日走势对比。

### （2）新闻内容聚合（占比3%）

新闻爬取：从3个以上权威英文财经网站爬取汇率分析、央行政策、宏观经济数据等相关新闻，严格遵循合规爬取规范。

内容展示：采用类Google News布局，直接在本网站展示新闻全文（非链接跳转），包含新闻标题、来源网站、发布时间、正文内容及配套配图，排版清晰易读。

LLM随机评论：每篇新闻下方自动生成2-3条与内容相关的短评（如市场影响解读、短期汇率走势预测、风险提示等），评论内容贴合新闻主题，语言自然。

### （3）交互增强（占比1%）

图片交互：新闻及汇率图表中的图片，支持点击或鼠标悬停时放大预览（采用模态框形式，放大后可关闭，不影响页面浏览）。

音频播放：内嵌与汇率相关的音频内容（如央行政策讲话录音、财经专家汇率分析音频），添加音频播放按钮，点击即可直接播放，无需跳转至外部链接。

### （4）搜索与拼写检查（占比2%）

全站搜索功能：在页面顶部设置搜索栏，支持按货币名称（如USD、EUR）、关键词（如“interest rate”“exchange rate forecast”）、日期范围检索新闻内容及汇率历史数据，搜索结果实时展示。

拼写检查功能：用户在搜索栏输入货币名称、经济术语时，程序通过调用在线词典API校验拼写正确性，若存在拼写错误，自动提示正确拼写及相关建议，展示在搜索栏下方。

### （5）LLM开发与对比分析（占比6%）

LLM代码生成：利用大语言模型自动生成爬虫代码、前端页面代码、后端交互代码及API调用代码，完整实现上述所有功能，记录LLM提示词及代码生成过程。

对比分析报告：撰写一份详细的对比分析报告，评估“从零手动搭建网站”与“使用大语言模型自动生成网站”两种方式的优缺点，重点从开发效率、代码质量、可维护性、功能完整性、学习成本五个维度进行对比，结合本项目实际开发过程举例说明。

## 1.3 技术架构（Web类封装，贴合编程要求）

核心封装Web类，包含以下关键方法，所有自定义方法均写入此类：

python Web类（核心） ├─ forex_crawler() # 汇率API爬虫（合规限速，获取实时+历史汇率数据） ├─ news_crawler() # 新闻网站爬虫（遵守robots.txt，爬取新闻全文及配图） ├─ generate_comments()# LLM评论生成（为每篇新闻生成2-3条相关短评） ├─ spell_check() # 拼写检查API调用（校验用户输入的货币名/术语拼写） ├─ render_page() # HTML页面自动生成（类Google News布局，含所有交互元素） └─ serve() # 启动本地Web服务（便于测试和展示运行结果）

# 二、推荐数据源（英文站，合规易爬，适配作业要求）

## 2.1 实时/历史汇率数据源（2-3个，优先选择免费、接口友好的英文站）

### （1）Xe.com（https://www.xe.com）

优势：免费使用，实时汇率更新，覆盖170+种货币，提供历史汇率查询接口，无需复杂认证，非商用场景下可直接调用。

可用内容：实时汇率转换数据、历史汇率走势（可按日/周/月/年查询）、货币详细介绍，适合用于汇率面板和历史走势图表功能。

### （2）Investing.com (UK)（https://uk.investing.com/currencies）

优势：专业财经平台，汇率数据更新速度极快（每分钟更新），整合汇率、K线图表、相关新闻于一体，爬虫难度低，支持爬取公开数据。

可用内容：实时汇率、历史K线图表数据、货币涨跌幅统计、技术分析指标，适合用于汇率对比和走势展示。

### （3）Bank of England（https://www.bankofengland.co.uk）

优势：英国央行官方网站，汇率数据权威，历史数据极其全面（可回溯数十年），公开可访问，无需登录，符合合规爬取要求。

可用内容：英镑基准汇率、每日汇率统计数据、历史汇率存档、与汇率相关的央行政策文件，适合补充权威汇率数据和政策相关内容。

## 2.2 汇率分析新闻源（3个以上，确保内容相关、可直接爬取全文）

### （1）Investing.com Forex Analysis（https://uk.investing.com/analysis/forex）

内容：每日更新汇率技术分析、基本面分析、专家预测、交易策略建议，文章结构清晰，配图丰富，支持爬取全文，无复杂反爬虫机制。

### （2）Reuters Markets（https://www.reuters.com/markets/currencies）

内容：全球突发外汇新闻、各国央行政策公告、宏观经济数据（如通胀率、利率）对汇率的影响分析，权威性高，公开内容可直接爬取，需注明来源。

### （3）Bloomberg Markets（https://www.bloomberg.com/markets/currencies）

内容：深度财经报道、央行官员讲话全文、全球资本流动对汇率的影响分析，文章质量高，适合用于新闻聚合和LLM评论生成的素材。

## 2.3 拼写检查API（免费可用，适配作业功能要求）

### （1）LanguageTool Public API（https://dev.languagetool.org）

优势：完全免费，无需申请密钥，支持英文拼写、语法检查，接口调用简单，返回结果清晰，适合课程项目使用，可直接集成到搜索功能中。

### （2）Bing Spell Check API（微软）

优势：拼写检查准确率高，支持专业术语（如货币名、经济术语）的校验，免费额度足够课程项目使用，需简单注册获取API密钥。

# 三、分阶段开发计划（4周可完成，贴合课程作业时间安排）

## 第1周：需求确认与环境搭建

明确核心需求：确定货币池（筛选美元、欧元、英镑、日元、人民币等15种主流货币），确认新闻爬取范围和LLM使用场景。

API与工具准备：注册Xe.com、Investing.com相关API，申请拼写检查API密钥（若使用Bing），整理各数据源的robots.txt规则。

开发环境搭建：安装Python（3.9+），配置所需依赖库（requests、BeautifulSoup4、Flask、Matplotlib、pandas等），测试API调用是否正常。

## 第2周：爬虫开发与数据处理（Web类核心功能实现）

实现forex_crawler()方法：编写汇率爬虫代码，设置请求延迟（1请求/秒），获取实时汇率和历史汇率数据，用JSON/CSV格式本地保存，避免重复请求给服务器造成压力。

实现news_crawler()方法：编写新闻爬虫代码，遵守各网站的robots.txt协议，设置3-5秒请求延迟，爬取3个新闻站的全文、配图、发布时间等信息，进行数据清洗（去除无效内容、统一格式）。

数据测试：验证爬虫获取的数据准确性，确保汇率数据实时更新、新闻内容完整，排查爬取过程中的合规问题。

## 第3周：前端页面开发与交互功能实现

前端页面生成：利用LLM生成HTML/CSS/JS代码，采用类Google News的卡片式布局，实现汇率面板、新闻列表、搜索栏、货币选择器等页面元素，保证页面美观、响应式适配。

交互功能开发：实现图片点击/悬停放大、音频直接播放功能，集成汇率历史图表（用Matplotlib生成后嵌入前端），调试交互效果，确保流畅无卡顿。

搜索与拼写检查集成：将拼写检查API与搜索栏关联，实现输入校验和错误提示功能，测试搜索功能的准确性和响应速度。

## 第4周：LLM代码生成、对比分析与交付物整理

LLM代码优化：用LLM重构或优化全部代码（爬虫、前端、后端），记录提示词、生成过程及代码修改记录，确保代码可运行、注释清晰。

撰写对比分析报告：按要求完成≥800字的对比分析报告，对比手动建站与LLM生成网站的优劣势，结合本项目实际开发过程举例，确保逻辑清晰、论据充分。

测试与交付：全面测试网站所有功能，排查bug（如爬虫失败、交互异常、拼写检查错误等），整理交付物（代码、可运行网页、对比报告、数据源说明），按作业要求规范提交。

# 四、合规爬取要点（必遵守，避免作业扣分）

爬取前必须检查各网站的robots.txt协议，严格遵守网站的爬取规则，不爬取禁止访问的内容（如Reuters允许爬取公开新闻，禁止爬取付费内容）。

设置合理的请求延迟：每个网站的爬虫请求间隔设置为3-5秒，禁用多线程并发爬取，避免过量请求给服务器造成负担，违反服务条款。

仅爬取公开可访问的数据：不进行登录、注册操作，不绕过验证码、身份验证系统或反爬虫防护机制，不尝试攻击、利用或破解任何网站。

内容引用规范：新闻内容展示时，必须注明来源网站名称及原文链接，尊重版权，符合学术诚信要求。

代码合规：生成的爬虫代码需优先遵循合规性、透明性原则，确保代码行为对服务器友好，不包含恶意爬取逻辑。

# 五、作业交付物清单（完整覆盖要求，确保不遗漏）

完整代码包：包含Web类的所有方法、爬虫代码、前端代码、后端服务代码、API调用代码，注释清晰，可直接运行。

可运行网页：本地可启动的Web服务（或静态HTML页面），能正常展示所有功能（汇率、新闻、交互、搜索、拼写检查）。

对比分析报告：≥800字，Word格式，包含手动建站与LLM生成网站的对比分析，附开发过程说明。

数据源使用说明：记录所用数据源的URL、可用内容、API调用方法、合规注意事项，便于老师检查。

备注：本方案完全贴合课程项目15%的所有评分要求，数据源权威易爬，技术难度适中，分阶段计划可直接落地，适合作为作业开发指南使用。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)